小篆便携式打印机OEM定制方案投资回报计算

一、产品OEM流程

定制周期说明：

- 对于带Wi-Fi机型，目前由于SRRC无线入网认证不能派生，认证需3~4个月，定制周期为4~5个月；

- 对于不带Wi-Fi机型，定制周期为2个月。

二、OEM定制研发费用

| 序号 | 费用项目 | 费用说明 | 完成时间 | 备注 | 金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打印机设备端定制费 | 含Logo、厂商名、型号等 | 3周 | X1100/X1200每款1.5万元（如需更改外观费用需另计） | 2.0 |
| 2 | PC驱动软件定制费 | Windows/Linux/麒麟/UOS/鸿蒙 | 4周 | 驱动程序每款0.5万元 | 0.5*5 |
| 3 | App软件定制费 | Android/iOS/鸿蒙 | 4周 | App每平台0.8万元 | 0.8*3 |
| 4 | 微信小程序定制费 | 微信小程序 | 4周 | 云服务器费用每年0.8万 | 1.2 |
|  | 未税费用小计 |  |  |  | 8.1 |
|  | 税费 | 研发服务费按6%计算 |  |  | 0.486 |
|  | 含税费用合计 |  |  |  | 8.586 |

报价说明：

- 以上报价是基于不修改外观的前提下，如客户需要新的外观，新外观的开模费用及设计费用需另行评估。

- 如客户提出深度定制需求，将针对具体需求再进行评估。

三、认证时间及费用清单

| 序号 | 认证项目 | 是否强制 | 能否派生 | 认证费用 | 认证时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCC强制认证 | 强制 | 能 | 4,000元 | 2周 |  |
| 2 | SRRC无线入网认证 | 强制 | 不能 | 4,000元 | 3~4个月 | 仅Wi-Fi机型需要 |
| 3 | 能效认证 | 强制 | 不能 | 3,000元 | 2周 |  |
| 4 | 节能 | 非强制 | - | - | - |  |
| 5 | RoHS | 非强制 | - | - | - |  |
| 6 | 十环 | 非强制 | - | - | - |  |

四、客户需提供的资料清单

- 品牌中英文名称

- 公司Logo文件

- 产品名称及型号

- 产品1284字符串

- 网站、电话、邮件、地址等

- USB VID/PID（如有）

- 外包装箱修改设计内容

- 机器上的标签logo铭牌

- 墨盒上的标签logo铭牌

- 电池上的标签logo铭牌

- 用户协议（驱动及App安装）

- 售后保修卡内容等

- APP名称

- 客户定制需求表

五、定价与收益分析

5.1 前期投入

| 项目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| OEM定制研发费用（含税） | 8.586 | 含设备端、驱动、App、小程序 |
| CCC强制认证 | 0.40万元 | 强制认证 |
| SRRC无线入网认证 | 0.40万元 | 仅Wi-Fi机型需要 |
| 能效认证 | 0.30万元 | 强制认证 |
| 合计 | 9.686 | 前期总投入 |

5.2 定价分析

| 项目 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品成本 | 469元/台 | 成本价 |
| 目标毛利率 | ≥45% | 市场定价参考 |
| 建议售价 | 853元/台 | 毛利率45% |
| 备选售价 | 799元/台 | 更具市场竞争力 |
| 小篆定价 | 999元/台 | 官方售价 |

5.3 年度收益分析（年销3000台，售价853元）

| 项目 | 运营成本25% | 运营成本30% | 运营成本35% |
| --- | --- | --- | --- |
| 年营收 | 255.90万元 | 255.90万元 | 255.90万元 |
| 产品成本 | 140.70万元 | 140.70万元 | 140.70万元 |
| 运营成本 | 63.98万元 | 76.77万元 | 89.57万元 |
| 年度净利 | 51.22万元 | 38.43万元 | 25.63万元 |
| 回本周期 | 69天 | 92天 | 138天 |
| 加上定制认证时间5个月 | 7个月9天 | 8个月2天 | 9个月18天 |

5.4 盈亏平衡分析

| 售价 | 运营成本占比 | 盈亏平衡销量 | 回本天数 | 运营成本35% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 853元 | 25% | 344台 | 42天 | 35% |
| 853元 | 30% | 459台 | 56天 | 1134台 |
| 799元 | 30% | 650台 | 79天 | 138天 |

5.5 利润率分析（售价853元）

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 毛利率 | 45% |
| 净利率（运营成本25%） | 20% |
| 净利率（运营成本30%） | 15% |
| 净利率（运营成本35%） | 10% |
| ROI（运营成本25%） | 528.8% |
| ROI（运营成本30%） | 396.8% |
| ROI（运营成本35%） | 264.6% |